|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.Br** | **Aktivnost** | **Učesnici** | **Datum i trajanje aktivnosti** | **Napomena** |
| 1 | Dodavanje txt sa imenom, prezimenom I brojem indexa, dodavanje imena u readme | Kovačević Nađa, Begović Amar, Alagić Emir, Alma Džaferović | 24.2.2016.  10min po članu |  |
| 2 | Pisanje opisa teme i funkcionalnosti sistema | Kovačević Nađa. Begović Amar | 9.3.2016.  2h |  |
| 3 | Opis procesa sistema i aktera | Džaferović Alma , Alagić Emir | 9.3.2016.  2h |  |
| 4 | Dodavanje foldera za projektne zadatke | Begović Amar | 14.2.2016. 5min |  |
| 5 | Use case dijagrami određivanja kapaciteta i rezervacija | Begović Amar | 15.3.2016.  1h |  |
| 6 | Use case dijagram za specijalne ponude | Begović Amar | 15.3.2016  1h |  |
| 7 | Use case dijagrami za nabavku hrane i pica, izmjena programskog sadržaja | Kovačević Nađa | 15.3.2016.  1h |  |
| 8 | Use case dijagrami za popunjavanje dnevnog izvještaja I učlanjenje posjetitelja u kinoklub | Kovačević Nađa | 15.3.2016.  1h |  |
| 9 | Pisanje scenarija | Džaferović Alma | 16.3.2016.  1h |  |
| 10 | Ispravke u dijagramima | Begović Amar | 20.3.2016.  30min |  |
| 11 | Dijagrami aktivnosti rezervacije mjesta, dodavanja programskog sadržaja | Alagić Emir | 20.3.2016.  1h |  |
| 12 | Skice formi Login, učlanjenje u klub | Alagić Emir | 20.3.2016.  2h |  |
| 13 | Ispravka dijagrama toka | Džaferović Alma | 23.3.2016.  30min |  |
| 14 | Dijagram rezervacije mjesta sa paralelnom akcijom | Džaferović Alma | 26.3.2016.  1h |  |
| 15 | Ispravke na dijagramima | Alagić Emir | 27.3.2016.  30min |  |
| 16 | Dodaci na formama | Alagić Emir | 28.3.2016.  20min |  |
| 17 | Forma Login | Begović Amar | 28.3.2016.  1h |  |
| 18 | Forma OdabirFilma | Kovačević Nađa | 28.3.2016.  1h |  |
| 19 | Dijagram klasa | Džaferović Alma | 28.3.2016.  3h |  |
| 20 | Dijagram aktivnosti | Džaferović Alma | 28.3.2016.  1h |  |
| 21 | Ispravke dijagrama aktivnosti | Alagić Emir | 28.3.2016.  20min |  |
| 22 | Ispravke na dijagramu klasa | Kovačević Nađa | 20.4.2016.  30min |  |
| 23 | Solid principi | Kovačević Nađa | 26.4.2016.  1h |  |
| 24 | Dodan view u MVVM dijagram klasa | Alagić Emir | 10.5.2016.  1h |  |
| 25 | Kod za Login | Begović Amar | 11.5.2016.  30min |  |
| 26 | Dizajn patern Façade | Kovačević Nađa | 24.5.2016.  1h |  |
| 27 | Klase film I programski sadržaj u aplikaciji | Begović Amar | 24.5.2016.  1h |  |
| 28 | MVVM dijagram klasa | Begović Amar, Džaferović Alma | 24.5.2016.  3h |  |
| 29 | Dizajn patern Strategy | Alagić Emir | 24.5.2016.  1h |  |
| 30 | Dizajn patern Observer | Begović Amar | 24.5.2016.  1h |  |
| 31 | Forma NakonOdabira | Kovačević Nađa | 24.5.2016.  1h |  |
| 32 | Dijagram sekvenci | Begović Amar | 24.5.2016.  2h |  |
| 33 | Povezivanje formi, kretanje kroz aplikaciju, sitne ispravke na formama, forma RadnikIzbor | Kovačević Nađa | 29.5.2016.  5h |  |
| 34 | Ispravke u kodu, dodavanje novih opcija | Begović Amar | 30.5.2016.  3h |  |
| 35 | Ispravke MVVM dijagrama, nove forme | Alagić Emir | 31.5.2016.  2h |  |
| 36 | Dijagram komponenti | Kovačević Nađa, Begović Amar | 31.5.2016.  1h |  |
| 37 | Dijagram paketa | Alagić Emir | 31.5.2016.  1h |  |
| 38 | Forme dodavanje filma i izmjena programskog sadžaja MVVM dijagram | Kovačević Nađa | 31.5.2016.  10min |  |
| 39 | Dijagrami raspoređivanja | Džaferović Alma | 31.5.2016.  1h |  |
| 40 | Forma Manager | Kovačević Nađa | 31.5.2016.  1h |  |
| 41 | Rad na prezentaciji | Kovačević Nađa, Begović Amar, Alagić Emir | 31.5.2016.  2h |  |
| 42 | RFID kod, GPS, početak ispravke navigacije u MVVM | Begović Amar | 1.6.2016.  3h |  |
| 43 | GPS na mobitelu, jos ispravki u kodu | Begović Amar | 1.6.2016.  2h |  |
| 44 | Registrovani clan dodan u model, registracija u viewmodel | Kovačević Nađa | 3.6.2016.  2h | Bilo je grešaka u kodu koje je ispravio Begović Amar |
| 45 | Dodani Manager i manager modelview | Begović Amar | 3.6.2016.  1h |  |
| 46 | Dodana 2 view | Alagić Emir | 3.6.2016.  1h |  |
| 47 | Modeli Kinosala I projekcija I izmjene u Programskom sadržaju | Kovačević Nađa | 3.6.2016.  3h |  |
| 48 | Rad na managerovim formama | Alagić Emir | 4.6.2016.  3h |  |
| 49 | Dodana privremena baza, ispravke u formi manager I datasourceu | Begović Amar | 4.6.2016.  3h |  |
| 50 | Dalji rad na formama I privremenom čuvanju podataka | Alagić Emir | 4.6.2016.  4h |  |
| 51 | Razdvajanje manager I korisnika u Datasourceu, dodavanje toga u privremenu bazu, dodavanje provjeravanja u Loginviewmodel, izmjene kod programskog sadržaja I projekcije | Begović Amar | 4.6.2016.  2h |  |
|  | Layout OdabirFilma,dodavanje I brisanje uposlenika, updateovanje sistema | Alagić Emir | 5.6.2016.  3h |  |
|  | Dodan Helper i izmjena readme | Kovačević Nađa | 5.6.2016.  1h |  |
|  | View za prikaz računa, kupovina hrane I još neke izmjene u kodu | Alagić Emir | 5.6.2016.  3h |  |
|  | Par ispravki u kodu da prati MVVM, RFID očitava korisnika na Login-u, omogućeno registrovanje novih članova | Begović Amar | 5.6.2016.  5h |  |